Приложению
к постановлению администрации

Осинниковского городского округа

от 28.05.2018 №296-п
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 
муниципального образования - Осинниковский городской округ
 на 2016-2025 годы

Раздел I. Паспорт программы
	Наименование


	Программа комплексного развития социальной 
инфраструктуры муниципального образования 
Осинниковский городской округ на 2016-2025 годы

	Основание для разработки

Программы
	Правовыми основаниями для разработки Программы комплексного развития являются:

1.Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

2.Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3.Постановление Правительства РФ от 01 октября 2015 года №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;
4.Распоряжение от 19.10.1999 года №1683-р «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры»;

5.СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

6.Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 года №1063-р «О Социальных нормативах и нормах».

	Директор программы
	Заместитель Главы городского округа по социальным вопросам

	Заказчик программы
	Администрация муниципального образования

	Разработчики программы
	Администрация Осинниковского городского округа

	Цели и задачи Программы
	-Устойчивое функционирование и развитие социальной инфраструктуры населения и экономики Осинниковского городского округа;

-Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения;

-Возрождение массового спорта и физической культуры;

-Развитие социальной инфраструктуры путем строительства объектов культуры для повышения культурного уровня жизни населения;

-Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений) и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

-Обеспечение населения Осинниковского городского округа объектами социальной сферы;

 -Обновление материально-технической базы отраслей образования, культуры спорта;

-Актуализация нормативов градостроительного  проектирования ОГО;

-Обеспечение развития социальной инфраструктуры ОГО путем формирования благоприятного социального климата для эффективной трудовой деятельности, повышения культурного уровня жизни населения.

	Целевые индикаторы и показатели 
	-Ожидаемая продолжительность жизни населения;

-Показатель рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения);

-Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием;

-Доля детей, охваченных школьным образованием;

-Уровень обеспеченности населения объектами здравоохранения;

-Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;

-Уровень безработицы;

-Увеличение доли населения обеспеченной объектами культуры в соответствии с нормативными значениями;

увеличение доли населения обеспеченной спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями.

	Сроки и этапы реализации Программы
	Мероприятия  Программы охватывают период 2016 – 2020 годы и на перспективу до 2025 года. Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные программой, рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) - без разбивки по годам.

	Объемы и источники финансового обеспечения Программы
	Финансирование программы носит прогнозный характер и подлежит  ежегодному уточнению и корректировке в соответствии с утвержденным бюджетом Осинниковского городского округа на соответствующий финансовый год.

Список мероприятия на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

Объемы финансирования Программы за счет средств федерального и областного бюджетов осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, Администрации Кемеровской области.

	Мероприятия, 

запланированные  Программой
	Программа включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию социальной инфраструктуры, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания людей в муниципальном образовании Осинниковский городской округ

	Ожидаемые результаты реализации  Программы
	Достижение нормативного уровня обеспеченности населения учреждениями образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта.


Введение
Социальная инфраструктура - система необходимых для жизнеобеспечения человека объектов, коммуникаций, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные и коммунально-бытовые услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан, соответствующих установленным показателям качества жизни.

Социальная инфраструктура объединяет жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, образование, культуру и искусство, физкультуру и спорт, торговлю и общественное питание, бытовые услуги. Целесообразное разделение функций управления  между органами власти различных уровней определяется главным критерием функционирования социальной сферы -  улучшением условий жизни населения.

Развитие и эффективное функционирование объектов, входящих и социальную инфраструктуру, их доступность - важное условие повышения уровня и качества жизни населения страны.

На муниципальном уровне услуги социальной сферы доводятся непосредственно до потребителя. На федеральном уровне и на уровне субъектов федерации создаются условия для их реализации. На федеральном уровне определяются роль и приоритеты федеральной власти в обеспечении жильем и услугами всех отраслей. Воплощением их должны стать федеральная концепция развития отраслей социальной сферы и гарантируемые государством минимальные социальные стандарты, реализуемые на уровне муниципальных образований как часть стратегии комплексного развития территории.

Функции социальной инфраструктуры определяются и подчинены целям социального и экономического развития общества - достижению социальной однородности общества и всестороннему гармоничному развитию личности. К наиболее значимым целевым функциям социальной инфраструктуры можно отнести:

· создание условий для формирования прогрессивных тенденций в демографических процессах;

· эффективное использование трудовых ресурсов;

· обеспечение оптимальных жилищно-коммунальных и бытовых условий жизни населения;

· улучшение и сохранение физического здоровья населения;

· рациональное использование свободного времени гражданами.

Основной целью функционирования объектов социальной инфраструктуры является полноценное и всестороннее развитие личности человека путем удовлетворения его бытовых, духовных и культурных потребностей.

Развитие отраслей социальной инфраструктуры учитывает основные задачи социальной политики, направленной на улучшение качества жизни населения, повышение уровня его благосостоянии и долголетия, формирование и воспроизводство здорового, творчески активного поколения. К ним относится, прежде всего, решение жилищной проблемы, ликвидация коммунального заселения, удовлетворение растущих потребностей населения в качественном жилье; повышение уровня и качества развития социальной инфраструктуры, создание культурной сферы жизнедеятельности человека; улучшение экологических условий жизни и труда; повышение профессионального уровня работников, как  базы увеличения производительности труда и роста объема товаров и услуг; создание гарантий социальной защищенности всех групп населения, в том числе молодежи и пенсионеров; удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах при повышении уровня платежеспособности населения.

Основные функции инфраструктуры муниципального образования заключаются в:

· обеспечении и удовлетворении инфраструктурных потребностей населения муниципальных образований;

· обеспечении инфраструктурной целостности муниципального образования.

Решающее значение для совершенствования межбюджетных отношений и обеспечения государственной поддержки местных бюджетов имеет система государственных минимальных социальных стандартов, которая служит нормативной базой и инструментом для расчета бюджетной потребности и оценки фактического исполнения бюджетов различных уровней.

Характеристика социальной инфраструктуры является основной входной информацией, используемой для целей расчета бюджетной потребности. Основные составляющие характеристики - численность работающих, обучающихся, воспитанников, обслуживаемых, занимаемая площадь и уровень ее благоустройства. Характеристики формируются в разрезе отраслей, типов и видов учреждений отрасли, в разрезе территорий региона.

Прогнозирование развития социальной инфраструктуры опирается на анализ демографической ситуации на территории, процессов рождаемости и смертности, миграции населения, анализ структуры населения, поскольку основная цель социальной инфраструктуры - это удовлетворение потребностей населения.

Программой установлен перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования, планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры. Таким образом, Программа является прогнозно-плановым документом, во-первых, формулирующим и увязывающим по срокам, финансовым, трудовым, материальным и прочим ресурсам реализацию стратегических приоритетов муниципального образования, во-вторых, формирующим плановую основу взаимодействия членов местного сообщества, обеспечивающего и реализацию стратегических приоритетов, и текущее сбалансированное функционирование экономического и социального секторов муниципального образования.

Общие сведения
Городской округ образован в соответствии с Законом Кемеровской области № 104-ОЗ от 17 декабря 2004 года.

С точки зрения административно-территориального устройства находится на территории города областного подчинения Осинники с административно подчинёнными населенными пунктами согласно Закону Кемеровской области «Об административно-территориальном устройстве Кемеровской области» №215-ОЗ от 27 декабря 2007 года.

Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 года № 1398-р «Об утверждении перечня моногородов» городской округ включён в категорию «Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода), в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения».
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Рисунок 1. Осинниковский городской округ

Площадь территории МО Осинниковский городской округ составляет 8534,3 га 
В состав Осинниковского городского округа входят 2 населённых пункта:

· посёлок Тайжина 

· город Осинники

Осинники — город в Кемеровской области России, административный центр Осинниковского городского округа.

Основан на месте шорского Осиновского улуса в 1926 году, хотя первые штольни были заложены ещё в XIX веке. Первоначально рабочий посёлок назывался Осиновка. Городской статус получил 4 декабря 1938 года.

Город Осинники расположен на реке Кондома, при впадении в неё реки Кандалеп. Город находится в 332 км. к  югу от  г.Кемерово.

Климат и погода.

В Осинниках преобладает континентальный климат. Зимы холодные и продолжительные. Лето короткое и прохладное.

Самый теплый месяц Июль - средняя температура 18,8 градусов, самый холодный Январь - средняя температура -15,5 градусов.

Среднее годовое количество осадков составляет 610 мм.

Осинники — один из  центров угледобычи Кузбасса. Имеется  угольное предприятие, а также предприятия строительной, лёгкой и пищевой промышленности.

Тайжина — посёлок в Осинниковском городском округе Кемеровской области (Россия). Посёлок расположен в 14 км от железнодорожной станции Осинники. 

Территория. Природные ресурсы
Поселок Тайжина находится к северо-востоку от города Осинники. 

До Новокузнецка 25 км, до Осинников 15 км., до Кемерово 332  км. 
Лежит поселок на водоразделе реки Кондома и Томь. Высота колеблется от 350 до 400 м. над уровнем моря. 
Поселок протягивается с северо-запада на юго-восток в виде буквы «Г» на 3 км.

Его координаты 53 40 с.ш. и 87 25 в.д. Рельеф местности холмисто-увалистый с развитой сетью глубоких логов и лощин. Он расчленен долинами речек Черная Тальжина, Светлая Тальжина, Баевка и Черная, а также ручьями Буканай, Рыгач, Ербогач и Валишевского.
Холмисто-увалистый рельеф затруднял строительство автомобильной дороги Новокузнецк-Осинники и оказал влияние на планировку поселка.
Климат местности резко-континентальный. Средняя t января – 18 – 20, июля 17 – 21. Min t составила 21 января 1971 года – 51, мах t 7 июля 1997 года + 48 С. 
Среднегодовое количество осадков 592 мм с колебаниями от 459 до 741 мм. 
Преобладающими ветрами для поселка являются юго-западный – 180 ветров, северный – 66, северо-восточный – 39. Роза ветров имеет юго-западную составляющую.   

Благодаря этому происходит естественная очистка атмосферы.
Район представляет собой притаежную местность с сильно расчлененным рельефом эрозионного происхождения. Видовой состав леса представлен пихтой, елью, осиной, березой, сосной, а также кустарниками рябины, черемухи, калины, боярышника, шиповника, малины и смородины. 
В 1956 году Тайжина получила статус посёлка городского типа. С 2004 года Тайжина — сельский населённый пункт. Население п. Тайжина составляет 4,8 тысячи человек (2017г).

Общая  численность  населения Осинниковского городского округа составляет 47 820 человек на 01.01.2017г.

Динамика изменения численности населения МО Осинниковский городской округ представлена в таблице 1.

Таблица 1

	Наименование МО
	Численность населения по годам 

(тысяч человек)

	
	2005 г.
	2010 г.
	2016 г.

	Осинниковский городской округ
	64,8
	50,7
	47,8
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          Рисунок 2. Динамика численности населения

Раздел II. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры 
и потенциала развития МО - Осинниковский городской округ
2.1. Анализ социальной инфраструктуры Осинниковского городского округа

2.1.1. Место Осинниковского городского округа в системе расселения Кемеровской области

Муниципальное образование «Осинниковский городской округ» расположен на юге Кузбасса, в 332 км. от областного центра города Кемерово, в 25 км. к юго-востоку от г.Новокузнецк. 

В состав Осинниковского городского округа входят 2 населённых пункта:

· посёлок Тайжина

· город Осинники

В Кемеровской области сложилась уникальная по степени концентрации населенных пунктов система агломеративного расселения, преимущественно линейной конфигурации. В данную систему входят 15 из 20 городов области и 20 из 44 поселков городского типа. Население агломерации составляет свыше 75% от всего населения области, это самая урбанизированная и густонаселенная территория в Зауралье.

Городская агломерация – компактное скопление населенных пунктов, главным образом городских, объединенных интенсивными производственными, транспортными и культурно-бытовыми связями. Кузбасская агломерация относится к полицентрическим (имеющим несколько городов-ядер). Кемеровской области уже в настоящее время свойственны базовые признаки агломерации: высокая интенсивность пригородного сообщения, массовая маятниковая миграция, плотное расселение по транспортным коридорам.

Агломерация характеризуется опережающей концентрацией населения, капитала и производственных мощностей, характеризуется формированием сплошной зоны расселения с единой градостроительной средой. Рост агломераций отражает территориальную концентрацию промышленного производства и трудовых ресурсов.

В современной Кузбасской агломерации можно выделить 5 ГСНМ (групповых систем населенных мест) с наибольшей плотностью населения и максимально интенсивной маятниковой миграцией. Одна из них: Новокузнецкая (городские округа Новокузнецк, Осинники, Калтан и пригородные населенные пункты Новокузнецкого района);

Важно отметить, что в настоящее время идет активный процесс территориального сращивания городов в пределах ГСНМ. Так, на данный момент уже практически срослись города Ленинск-Кузнецкий – Полысаево – Белово, Прокопьевск – Киселевск, Новокузнецк – Осинники – Калтан, Междуреченск – Мыски.

Кроме того, Беловская, Прокопьевская, Новокузнецкая и Междуреченская ГСНМ являются территориально смежными, и образуют  пояс практически непрерывного расселения в центральной части области. 

Таблица 2
Структура расселения МО на 01.01.2017 года

	№

п/п
	Наименование населенного пункта
	Численность населения
	Площадь территории населенных пунктов
	Плотность населения, человек на 1 кв.км

	
	
	человек
	в % от общей численности населения МО
	га
	в % от общей площади населенных пунктов
	

	1.
	МО, всего
	47820
	100
	8534,3
	100
	560,32

	1.1.
	В том числе населенные пункты:
	
	
	
	
	

	
	пос. Тайжина
	4812
	10,1
	1945,7
	22,8
	247,3


Распределение земель Осинниковского городского округа в разрезе категорий

	№

п/п
	Категория земель
	Площадь

	
	
	га
	%

	1.
	Площадь территории муниципального образования
	8534,30
	100

	2.
	Земли с/х назначения
	-
	-

	3.
	Земли населенных пунктов
	8534,30
	100

	4.
	В т.ч. земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности, и земли иного специального назначения
	11,6452
	0,14

	5.
	Земли лесного фонда
	392
	5,5


2.1.2. Анализ демографической ситуации в Осинниковском городском округе

По состоянию на 1 января 2017 года в Осинниковском городском округе проживает 47 820 человек. Население в Осинниковском городском округе расселено неравномерно. Практически все население ОГО 90% живет в городе Осинники.

Таблица 3

	Показатели
	Расчётные периоды

	
	2005г.
	2006г.-2010г.
	2011г.-2015г.
	2016г.-2025г.

	Численность населения,  тыс.чел.
	64,8
	60,7
	49,1
	46,4

	Изменение численности населения,  тыс.чел
	-
	-4.1
	-11,6
	-2.7

	Общая площадь жилого фонда, м2
	107384
	120100
	115100
	114700

	Обеспеченность жилым фондом, м2/чел
	22,2
	23,1
	24,7
	24,7


Демографические показатели свидетельствуют о постепенно снижающейся численности постоянно проживающего населения на территории Осинниковского городского округа.

Неблагоприятным обстоятельством является отток молодежи и квалифицированных кадров в соседние, более благополучные регионы. При этом в последние годы все-таки проявляется тенденция сохранения достаточного количества производительных сил и стабилизации демографической ситуации.

Таблица 4

Структура населения муниципального образования – Осинниковский городской округ по возрастному составу

	№

п/п
	Возрастные группы населения
	Удельный вес возрастных групп(%)

	1.
	Дошкольный возраст (0-6 лет)
	9,9

	2.
	Школьный возраст (7-15 лет)
	10,5

	3.
	Трудоспособный возраст:

(мужчины 16-59 лет)

(женщины 16-54 лет)
	52,2

	4.
	Пенсионный возраст
	27,4

	ВСЕГО
	100


2.1.3. Занятость населения


Распределение трудовых ресурсов по формам и сферам деятельности показывает сферы занятости населения Осинниковского городского округа – это промышленность, бюджетные организации и сфера услуг, занятая предпринимателями малого бизнеса.

Общая численность занятых в экономике городского округа по состоянию на 01.01.2016 года составляет 16 058 человек, что составило 62,5% населения в трудоспособном возрасте. 

Из общей численности занятых  основную долю (38,6%) составляют работники бюджетной сферы, а также работники в промышленности – 32,4%. Распределение численности занятых по отраслям экономики на 01.01.2016 года представлено на рисунке 4.

[image: image3.png]onepauumc  rocyaapcTeeHHoe
HepBWMMBIM  ynpasneHie
QuHaHcosan  MMYlecTEOM TpoMbILAHHOCTE

AeATenbHoCTE,
—_—

TPaHCNOPT M cBasb.

onToBan U posHMUHa _— ]
Toprosna

cTpouTenbcTE0

SlopmeTHan chepa_————




Рисунок 4  -  Распределение численности занятых по отраслям экономики, %

Каждый год наблюдается сокращение численности занятых в экономике, в связи с:

- естественной убылью, снижением трудоспособного населения;

- оттоком кадровых ресурсов в близлежащие города (г.Новокузнецк).

1.2. Значительное влияние  на демографическую ситуацию оказывают показатели уровня жизни населения: доходы населения (среднемесячная начисленная заработная плата), комфорт жилища (обеспеченность населения жильем), безопасность (уровень правонарушений), уровень безработицы.

Среднемесячная начисленная заработная плата работающих на крупных и средних  предприятиях Осинниковского городского округа в 2016 году составила 30 560 рублей, что в 1,4 раза больше, чем в 2012 году. Динамика заработной платы работающих в городском округе представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3 - Среднемесячная заработная плата работающих на крупных и средних предприятиях Осинниковского городского округа

Демографическая обстановка, сокращение численности трудоспособного населения неблагоприятно  сказывается  на ситуации на рынке труда.

По состоянию на 31 декабря 2016 года численность официально зарегистрированных безработных граждан  составила 639 человек. Численность зарегистрированных безработных по сравнению с 2012 годом увеличилась на 61,8% или 244 человека. Численность безработных граждан за 2015 год возросла по сравнению с 2014 годом на 200 человек. За период 2012-2016 годы в зависимости от экономической ситуации в целом по городскому округу, данный показатель варьировался от 395 до 639 человек. В 2016 году на одну заявленную вакансию претендовали 6 человек. 

Таблица 5

Трудовые ресурсы 

	№ 

п/п
	Виды экономической деятельности
	2010 г.
	2017 г.

	
	
	Численность человек
	Численность человек

	1.
	Население МО, чел.
	50,7
	47,8

	2.
	Экономически активное население
	40,7
	38,6

	3.
	Среднегодовая численность занятых в  экономике 
	20,4
	15,5


2.1.4. Образование

В Осинниковском городском округе муниципальная образовательная сеть представлена 31 образовательным учреждением: 9 общеобразовательных учреждений, из них 1 лицей, 3 средние общеобразовательные школы, 4 основные общеобразовательные школы, 1 специальная коррекционная школа 8 вида; 18 образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; 3 учреждения дополнительного образования детей; 1 детский дом.

Все здания учреждений образования находятся в хорошем техническом состоянии.

Объектами профессионального образования на территории Осинниковского городского округа являются: Осинниковский горнотехнический колледж и Осинниковский политехнический техникум.


Как правило, после окончания школы выпускники получают высшее образование в учебных заведениях городов Новокузнецка и Кемерово.

2.1.5. Учреждения культуры


Структура Управления культуры администрации Осинниковского городского округа:


- Культурно – досуговые учреждения:

Муниципальное автономное учреждение культуры Дворец культуры «Шахтер» администрации Осинниковского городского округа, 


Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец культуры «Октябрь» администрации Осинниковского городского округа, 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Высокий» администрации Осинниковского городского округа 


Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» администрации Осинниковского городского округа, 


Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Осинниковский городской краеведческий музей» администрации Осинниковского городского округа. 

- Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования « Художественная школа №18», 


Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №20 имени М.А. Матренина», 


Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №57», 


Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования « Школа искусств №33», 


Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования « Музыкальная школа №55».

Учреждения культуры в Осинниковском городском округе выполняют функции удовлетворения общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной культуры; поддержки любительского художественного творчества, самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения, а также организации досуга населения. 

2.1.6. Здравоохранение

На территории Осинниковского городского округа медицинскую помощь населению оказывают три  государственных медицинских учреждения:

ГБУЗ КО «Осинниковская городская больница»,

ГАУЗ КО «Осинниковская стоматологическая поликлиника»,

ГБУЗ КО «Осинниковский кожно-венерологический диспансер».

а также частные лечебные организации  и стоматологические кабинеты:

ООО «Фамилия» (МЦ «Эскулап»),

ООО «ЛеО-М» (МЦ «ЛеОМеД»),

ООО«Вита-Дент»,

ООО«Дента плюс»

ООО «Стоматолгия»(ул.  50 лет Руднику)

ООО «Стомалюкс»

ООО Стоматология «Сибирь»
2.1.7. Физическая культура и спорт


Структуру Управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Осинниковского городского округа составляют:

Муниципальное автономное учреждение спортивный комплекс «Шахтер»;


Муниципальное бюджетное учреждение спортивный комплекс «Тайжина»;


Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа бокса имени В.Х. Тараша;


Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа футбола;


Автономная некоммерческая организация «Осинниковский клуб вольной борьбы».


Основными задачами Управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Осинниковского городского округа являются:
- проведение единой политики в области физической культуры, спорта;

- обеспечение условий для развития массовой физической культуры и спорта;

- формирование спортивной инфраструктуры и контроль за развитием физической культуры и спорта;

- создание условий для активных занятий физической культурой и спортом населения в местах отдыха, на стадионах, спортивных площадках и объектах;

- обеспечение качественного учебно-тренировочного процесса в спортивных школах, при подготовке и комплектовании сборных команд для участия в областных и республиканских соревнованиях;

- привлечение лиц среднего и старшего возраста к активным занятиям физической культурой и спортом;

- организация досуговой деятельности для детей и подростков по месту жительства;

- привлечение широкого круга детей, подростков и молодежи к занятиям физической культурой и спортом по месту жительства;

- формирование и развитие у подрастающего поколения гражданственности и патриотизма;

- пропаганда и распространение среди населения знаний о физической культуре, спорте и здоровом образе жизни.

2.1.8.  Предприятия сферы торговли, финансового и бытового обслуживания населения


Состав торговой сети представлен небольшим количеством магазинов и павильонов, размещенных в обоих населенных пунктах Осинниковского городского округа. Торговые объекты обеспечивают население как продовольственными, так и непродовольственными товарами первоочередного ассортимента: хлеб и хлебобулочные изделия, колбасные, кондитерские изделия и прочие товары; из непродовольственных- бытовая химия, одежда, обувь и другое.

Таблица 6

Обеспеченность населения МО площадью торговых объектов

	Показатель
	Суммарный норматив (смешанный ассортимент)
	По продаже продовольственных товаров
	По продаже непродовольственных товаров

	Нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, м. кв., на 1000 человек
	484
	166
	318

	С учетом численности населения на 01.01.2015 г.
	532,4
	182,6
	349,8

	Существующие объекты торговли, всего
	273
	125
	148



Осинниковский городской округ обеспечен торговыми площадями в объеме 532,4 м кв , что выше нормативного. Как показывает опыт, в перспективе эта отрасль будет регулироваться спросом. Если будут расти доходы населения, будет расти спрос на товары, соответственно, торговые площади на территории Осинниковского городского округа могут быть увеличены.


На территории Осинниковского городского округа 19 объектов общественного питания: из них 10 кафе с посадочными местами  на 744 человека, 1 столовая, в которой 100 посадочных мест, 3 буфета и 5 павильонов быстрого питания.

2.1.9. Жилой фонд


В настоящее время на территории Осинниковского городского округа жилой застройкой занято 93,48 га. В том числе: в поселке Тайжина 11,25 га, г. Осинники 82,23га. Всего на этих территориях размещено жилья общей площадью 934845,3м2.  Весь жилой фонд используется для постоянного проживания.


Жилая застройка в населенных пунктах Осинниковского городского округа представлена преимущественно многоквартирными жилыми домами.


В 2017 году средняя обеспеченность  жильём на одного жителя Осинниковского городского округа составила 24,7 м2 , что выше среднеобластных показателей.

Таблица (показания только по п. Тайжина)

Основные показатели жилого фонда Осинниковского городского округа

	№

п/п
	Показатель
	период

	
	
	2006 г.
	2011 г.
	2016 г.

	1.
	Общая площадь жилого фонда, кв.м.
	120100
	115100
	114700

	
	В том числе:
	
	
	

	
	- частного;
	94800
	101100
	109900

	
	- износ более 50 %;
	1900
	2800
	3700

	
	- ветхого и аварийного;
	10200
	7300
	9900

	
	- оборудованного  центральным отоплением;
	94300
	93600
	94600

	
	- оборудованного  водоснабжением и водоотведением;
	91500
	91600
	93300


Таблица(показания только по г.Осинники)

Основные показатели жилого фонда Осинниковского городского округа

	№ п/п
	Показатель
	период

	
	
	2011г.
	2016г.

	1.
	Общая площадь жилого фонда, кв.м.
	1165000
	1182300

	
	В том числе:
	
	

	
	- частного;
	1022100
	1146600

	
	- износ более 50 %;
	37400
	81500

	
	- ветхого и аварийного;
	62200
	50300

	
	- оборудованного центральным отоплением;
	818300
	852200

	
	- оборудованного водоснабжением и водоотведением;
	834100
	845500

	2.
	Ввод в эксплуатацию жилого фонда, кв.м.
	14900
	9100



Жилищное строительство ведётся низкими темпами и осуществляется населением за счёт собственных и  заёмных средств. В городском округе отсутствует фонд жилья социального найма для предоставления гражданам, состоящим на учёте на улучшение жилищных условий, но не имеющие возможность его приобрести, в том числе с использованием механизма кредитования, а также маневренный жилой фонд для вынужденного переселения.


Незначительная доля вводимого в эксплуатацию нового жилья с 2000 года приведет к необходимости замены постепенно выбывающего жилья новым в значительном количестве.


Для повышения уровня комфортности условия жизнедеятельности в Осинниковском городском округе существует потребность в новом жилищном строительстве, обеспечивающем комфортные условия проживания при минимальном загрязнении окружающей среды действующими предприятиями на территории городского округа. 

    Таблица
Обеспеченность основными нормируемыми видами обслуживания населения в Осинниковском городском округе

	Учреждения
	Наименование учреждения
	Единицы измерения
	Обеспеченность. Современное состояние, мест
	Нормативный показатель
	Норма минимальной обеспеченности, мест
	% обеспеченности

	I. Учреждения образования

	1.Дошкольные учреждения – Охват детей в возрасте от 1 до 6 лет ДДУ

	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №5
	Человек
	165
	Проектная мощность-110
	110
	150

	
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 7
	
	192
	Проектная мощность-150
	150
	128

	
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 8
	
	72
	Проектная мощность-75
	75
	96

	
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 9
	
	163
	Проектная мощность-110
	110
	148,2

	
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 13
	
	124
	Проектная мощность-100
	100
	124

	
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 19
	
	121
	Проектная мощность-100
	100


	121

	
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 21
	
	175
	Проектная мощность-110
	110
	159

	
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 25
	
	230
	Проектная мощность-150
	150
	153,3

	
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 27
	
	73
	Проектная мощность-35
	35
	214,3

	
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 28
	
	219
	Проектная мощность-110
	110
	199,1

	
	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №30
	
	172
	Проектная мощность-110
	110
	156,4

	
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №33
	
	171
	Проектная мощность-110
	110
	155,5

	
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 34
	
	169


	Проектная мощность-110
	110
	153,6

	
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 35
	
	133


	Проектная мощность-110
	110
	121



	
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 36
	
	144


	Проектная мощность-110
	110
	131



	
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 39
	
	160


	Проектная мощность-110
	110
	145,5

	
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 40
	
	174


	Проектная мощность-110
	110


	158,2



	
	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -детский сад №54»
	
	172
	Проектная мощность-110
	110
	156,4

	
	
	
	Итого: 2831
	
	Итого:
1820
	Итого: 155,55

	2.Общеобразовательные школы (дневные) – Охват детей в возрасте от 7 до 17 лет
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №3 им. П.И. Ефимова»
	Человек
	565
	Проектная мощность-425
	425
	132,9

	
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №13»
	
	300
	Проектная мощность-250
	250
	120,0

	
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №21»
	
	307
	Проектная мощность-270
	270
	113,7

	
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №33»
	
	358
	Проектная мощность-520
	520
	68,9

	
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №16»
	
	525
	Проектная мощность-960
	960
	54,7

	
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №31»
	
	1205
	Проектная мощность-960
	960
	125,5

	
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №35»
	
	1171
	Проектная мощность-1176
	1176
	99,6

	
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №36» (г.Осинники)
	
	1030
	Проектная мощность-860
	860
	119,8

	
	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат №4»
	
	166
	Проектная мощность-160
	160
	103,8

	
	
	
	Итого: 
5627
	
	Итого: 
5581
	Итого: 
101

	3.Учебные заведения профессионального образования
	Государственное профессиональное образовательное учреждение «Осинниковский горнотехнический колледж»
	единица
	100%
	1200 человек
	-
	100%

	
	Государственное профессиональное образовательное учреждение «Осинниковский политехнический техникум»
	
	561
	561
	561
	100

	4.Внешкольные учреждения (ДМШ, ДШХ, ДШИ и пр.)
	МБУДО «ХШ № 18»
	человек
	380
	
	370
	103

	
	МБУДО «ДМШ №20
имени М.А.Матренина»
	человек
	503
	
	488
	103

	
	МБУДО «ШИ №33»
	человек
	141
	
	145
	97

	
	МБУДО «МШ №55»
	человек
	196
	
	200
	98

	
	МБУДО «ДШИ№57»
	человек
	427
	
	425
	100

	
	
	
	Итого: 1647
	
	
	

	
	МБУДО «ДДТ»

МБУДО «ДЮСШ»

МБУДО «СЮТ»
	человек
	2016

1845

1333

Итого: 5194
	
	
	

	II. Учреждения здравоохранения

	1.Амбулаторно-поликлинические  учреждения
	ГБУЗ КО «Осинниковская городская больница»

ГАУЗ КО «Осинниковская стоматологическая поликлиника»

ГБУЗ КО «Осинниковский кожно-венерологический диспансер»
	посещений в смену на 10000 населения
	266,6
(1275 посещений в смену)
1137
84

54
	181,5
	154
	173,1

	2.Стационары всех типов
	ГБУЗ КО «Осинниковская городская больница»

Г БУЗ КО «Осинниковский кожно-венерологический диспансер»
	коек на 10000 населения
	46,2
(221 койка)

212
9
	134,7
	69
	66,9

	Станция (подстанция) скорой помощи
	«Осинниковская станция скорой медицинской помощи» (входит в состав ГБУЗ КО «Осинниковская городская больница»)
	бригад скорой помощи  на 10000 населения
	1,046

(5 бригад)
	1
	1
	104,6

	4.Аптеки
	ГБУЗ КО «Осинниковская городская больница»
	-
	-
	-
	-
	-



	III. Физкультурно-спортивные учреждения

	1.Закрытые спортивные залы общего пользования
	МАУ Спортивный комплекс «Шахтер»
	человек
	495
	ЕПС
	495
	100

	
	МБУ Спортивный комплекс «Тайжина»
	человек
	80
	ЕПС
	80
	100

	Учреждения дополнительного образования
	МБУ ДО ДЮСШ бокса им. В.Х.Тараша
	Человек
	120
	ЕПС
	120
	100

	
	МБУ ДО ДЮСШ футбола
	Учтено в МАУ СК «Шахтер»

	Другие
	АНО «Осинниковский клуб вольной борьбы»
	Человек
	225
	ЕПС
	225
	100

	IV. Учреждения культуры

	1.Учреждения культурно-досугового типа
	МБУК ДК «Октябрь»

МБУК ДК «Высокий»

МАУК ДК «Шахтер»
	Сетевая единица
	3

(916 мест)
	1 сетевая единица на 20 тыс. чел.
	2,4
	100

	2.Библиотеки
	МБУК «ЦБС» Филиал-библиотека №13 
	Сетевая единица
	3
	8
	8
	37,5

	V. Административно-хозяйственные учреждения

	1.«Банки» (филиалы)


	Филиал ДО №8615/0444 Сбербанка

ПАО «Уралсиб»

ПАО «Сбербанк»-2 филиала

ПАО «ВТБ24»
	Операционное окно
	0,54 на 1 тыс. человек
	0,3-0,5 
на 1 тыс. человек
	-
	109%

	VI. Учреждения бытового и коммунального обслуживания

	1.Бытовое обслуживание
	МП «Осинниковские бани» г.Осинники
	человек
	83
	проектная мощность
	5 мест/ 1000 чел.
населения
	38%


2.2. Анализ потенциала развития Осинниковского городского округа

С учетом современной динамики демографических показателей в целом по муниципальному округу прогнозная численность городского населения в Осинниковском городском округе в 2025 году составит – 45,6 тыс. человек. Перспективная численность населения Осинниковского городского округа на 2022 и 2040 гг. сформирована с учетом анализа текущей динамики численности населения городского округа. Наибольшая доля в структуре прироста постоянно проживающего населения предполагается в городе Осинники.

Возможность решения жилищных проблем на территории Осинниковского городского округа будет способствовать притоку на городские территории востребованных специалистов, а созданные комфортные условия в населенных пунктах Осинниковского городского округа позволят задержать на проектируемой территории молодых специалистов и предоставить жильё для молодых семей.

Генеральный план Осинниковского городского округа предусматривает ведение жилищного строительства во всех населенных пунктах Осинниковского городского округа по проектам комплексной компактной застройки и благоустройства г. Осинники, п. Тайжина. Эти решения повысят уровень комфортности и привлекательности проживания населения в городском округе, а также обеспечит рост инвестиционной активности в социально-экономическом развитии сельских территорий.

При осуществлении намеченных мероприятий прогнозируется следующие результаты:

- увеличение жилого фонда в целом по городскому округу в 1,2 раза;
- повышение жилищной обеспеченности населения в населенных пунктах в 1,2 раза с     24,7 м2   до 30 м2 общей площади на 1 человека (м2/чел);

- развитие территорий: увеличение площади жилых кварталов в населенных пунктах, введение комплексной жилой застройки по проектам планировки, приведение социальной инфраструктуры к нормативным показателям, развитие инженерной инфраструктуры;

- изменение структуры жилищного строительства и фонда, увеличение удельного веса комфортного жилья.

В обобщенном виде главной целью Программы развития социальной инфраструктуры Осинниковского городского округа Кемеровской области на 2016-2025гг. является устойчивое повышение качества жизни нынешних и будущих поколений жителей и благополучие развития городского округа через устойчивое развитие территории в социальной и экономической сфере.

Для достижения поставленных целей в долгосрочной перспективе развитие территории Осинниковского городского округа целесообразно делать в следующих направлениях развития:

- использования конкурентных преимуществ  проектируемой территории: наличие природных ресурсов и благоприятного климата для развития рекреационного направления в нашей географической зоне, а также выгодное географическое положение городского округа;
- реализация возможностей в северной части населенного пункта г. Осинники, с севера от железной дороги на шахту «Осинниковская» предлагается сформировать промышленную площадку для размещения предприятий строительной индустрии – производство кирпича, керамической плитки с учетом наличия залежей гончарной глины;

- реализация возможностей размещения предприятий в Осинниковском городском округе с восточной части населенного пункта п. Тайжина, на месте (возможно, с использованием) надшахтных зданий бывшей шахты «Высокая» сформировать площадку для размещений предприятий по обработке древесины – лесопильное, фанерное и деталей деревянных изделий.

- производство экспортной продукции, поставляемой в другие регионы России;

- развитие разных форм хозяйствования в агропромышленном комплексе;

- малого и среднего предпринимательства в сфере производства товаров и услуг;

- модернизация и развития существующих и открытия новых производств;

- реализации инфраструктурных проектов на территории городского округа.

2.3 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры

Исходя из анализа изменения численности населения Осинниковского городского округа в горизонте расчетного срока действия Программы и прогноза развития Осинниковского городского округа, в рамках реализации Программы, для удовлетворения прогнозируемого спроса на услуги социальной инфраструктуры ставится задача по:

- повышению уровня и разнообразия, доступных для населения учреждений обслуживающей сферы, что создает новые места приложения труда;

- повышению уровня образования, уровня здоровья, культуры, повышению качества трудовых ресурсов;

- достижению нормативных показателей обеспеченности учреждениями социально – гарантированного уровня обслуживания (детские дошкольные учреждения, общеобразовательные учреждения, поликлиники и т.д.);

- повышению доступности центров концентрации объектов культурно – бытового обслуживания, объектов рекреации;

- в конечном итоге, повышению качества жизни и развития человеческого потенциала на проектируемой территории.

- сохранению, реконструкции существующих объектов образования, здравоохранения, физической культуры, массового спорта и культуры.

2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования 
и развития социальной инфраструктуры городского округа

Основы правового регулирования отношений по обеспечению граждан медицинской помощью, образованием, социальной защитой закреплены в Конституции Российской Федерации. В Основном законе страны содержится комплекс социальных норм и гарантий, определяющих в первую очередь базовые принципы формирования социальной инфраструктуры. Предусмотренные ст. 8 Конституции Российской федерации поддержка конкуренции, признание и равная защита государственной, муниципальной и частной собственности являются конституционной основой для создания и нормального функционирования государственного, муниципального и частного секторов социальной отрасли, конкуренции и свободы выбора при оказании и при получении различного спектра социальных услуг, что создает реальную основу для повышения качества социальной инфраструктуры. Конституция Российской Федерации содержит иные важнейшие положения, составляющие основу регулирования правоотношений социальной сферы. Так, в статье 41 закреплено каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь, статья 43 закрепляет право каждого на образование – важнейшие права, необходимые для полноценного развития современного общества.

Роль Конституции Российский федерации в правовом регулировании всех сфер жизни общества, в том числе социальной, заключается в том, что по причине высшей юридической силы Конституции Российской Федерации и ее непосредственного действия на территории всей страны не допускается принятие органами государственной власти и местного самоуправления правовых актов, полностью или частично ей противоречащих.

Принятые в развитие Конституции Российской Федерации Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об Общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Закон № 184 - ФЗ) и Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон 131 - ФЗ) разграничивают полномочия в области  функционирования и развития социальной инфраструктуры между органами государственной власти и органами местного самоуправления.

В настоящее время в области социальной инфраструктуры действует ряд профильных федеральных законов, устанавливающих правовое регулирование общественных отношений в определенной сфере. 
К таким законам относятся:

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;

- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».

Указанные нормативные правовые акты регулируют общественные отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами их прав на образование, на медицинскую помощь, культурную деятельность, а также устанавливают правовые, организационные, экономические и социальные основы оказания государственной социальной помощи нуждающимся гражданам и основы деятельности в области физической культуры и спорта.

Развитие социальной сферы невозможно без осуществления в неё инвестиций. Правовые акты российского законодательства, регулирующие инвестиции и инвестиционный процесс, направлены на создание благоприятного режима инвестиционной деятельности, в том числе в социальной сфере.

Система нормативно-правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность в России, включает в себя документы, ряд из которых приняты ещё в 90-х годах. Это, в частности, Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».

В целях создания благоприятных условий для функционирования и развития социальной инфраструктуры особую роль играет свод правил градостроительства – СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Таким образом,  регулирования вопросов развития и функционирования социальной инфраструктуры осуществляется системой нормативно правовых актов, принятых на федеральном, региональном и местном уровнях в различных областях общественных отношений.

Раздел III. Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Осинниковского городского округа
3.1 Мероприятия по проектированию, строительству реконструкции объектов социальной 
инфраструктуры Осинниковского городского округа

     Таблица

Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов 
социальной инфраструктуры

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки реализации
	Наименование населенного пункта

	1
	Строительство школы
	2020-2025
	г. Осинники

	2
	Строительство детского сада на 340 мест (Микрорайон №6) 
	2019-2023
	

	3
	Строительство детского сада на 240 мест (ул. 50 лет Рудника 6)
	2020-2025
	


3.2. Предложения по повышению доступности среды для маломобильных групп населения

Проведение комплекса мер по реабилитации, социальной интеграции инвалидов в общество и обеспечение доступной среды является одним  из приоритетных направлений социальной политики Осинниковского городского округа.
Доступность среды для инвалидов - это не только сооружение пандусов, но и настройка под нужды инвалидов правил работы социальных, информационных и прочих служб, создание дополнительных возможностей для поиска работы для инвалидов, тех, кто может и хочет работать.
Кроме инвалидов, ограничения в передвижении, ориентировании в пространстве, затруднения при получении услуг испытывают граждане в возрасте 80 лет и старше,  молодые родители с колясками, а также лица с временными или стойкими нарушениями здоровья, связанными с использованием в повседневной жизни специальных устройств – костылей, тростей и т.д.
Особую группу составляют инвалиды с нарушением сенсорных функций (зрения и слуха), вследствие чего затрудняется ориентирование  в пространстве, снижается способность восприятия информации, появляется необходимость в использовании вспомогательных средств.
Полноценная жизнедеятельность большинства инвалидов невозможна без предоставления им различных видов помощи и услуг, соответствующих их социальным потребностям, вспомогательных средств и приспособлений, материальной, социальной и иной поддержки. Они должны иметь возможность трудиться, заниматься спортом, отдыхать, получать образование, медицинское обслуживание, социальные услуги, иметь доступ к культурным ценностям.
В настоящее время социальной интеграции инвалидов препятствует эмоциональный барьер, что затрудняет социальные контакты инвалида и его окружения. Разобщенность инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами, не позволяет в полной мере создать условия для обеспечения участия инвалидов во всех сферах жизни общества наравне с другими.
Для решения данных проблем  разработана муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов» на 2016-2018 г.г., которая предусматривает  реализацию следующих основных  мероприятий: адаптацию  объектов транспортной инфраструктуры; спортивных объектов и предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта; учреждений образования и доступность их для детей-инвалидов; зданий  учреждений культуры и получение услуг,    учреждений здравоохранения. Позволит повысить доступность  качество предоставляемых учреждениям услуг, преодолеть социальную разобщенность в обществе и сформировать позитивное отношение к проблемам инвалидов.

В 2018 году Управлением социальной защиты населения  администрации Осинниковского городского округа будет проведена работа по продлению программы до 2020 года аналогично государственной программе  «Доступная среда для инвалидов» на 2011-2020г.г.»,  на основании сведений предоставленных учреждениями городского округа.

Одним из направлений программы является паспортизация  социально значимых объектов. 


Весьма важно при этом создать такие условия, чтобы объекты были не только удобно расположены на территории городского округа, но главным образом доступны, ведь услуги оказываются всем категория населения, в том числе и инвалидам, потому как ежедневно учреждения принимают в своих стенах десятки маломобильных пенсионеров, инвалидов, семьи с детьми –инвалидами.

В настоящее время составлено и  размещено на электронную карту «Доступная среда» на сайте «Учимся жить вместе»  58 приоритетных  объектов социальной инфраструктуры.
Работа по паспортизации и классификации объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов учреждениями и организациями Осинниковского городского округа продолжается. 
Для обеспечения инвалидам условий доступности объектов и услуг  в состав приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию завершенных работ по переустройству, перепланировке  нежилого помещения с 01.01.2016 года введены председатели общественных организаций инвалидов: 
-ОгО ООО «ВОИ» Круль Михаил Петрович;
-ОгО ООО «ВОС» Машкова Тамара Николаевна.
Кроме того, в настоящее время все задания на проектирование, а также раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению доступности инвалидов», по вновь строящимся социально-значимым объектам согласовываются с УСЗН администрации Осинниковского городского округа и  председателями ВОИ,ВОС.
На базе Муниципального бюджетного учреждения Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов  с сентября 2011 года  работает служба «Социальное такси» (специализированный микроавтобус ГАЗ 384051 с подъемным устройством), которая обслуживает инвалидов-колясочников и других маломобильных групп населения. Ежегодно автотранспортной услугой пользуется более 160 граждан указанной категории.
В помещении по адресу: г.Осинники, ул.Кирова,д.58,  располагаются три общественные   местные организации:
- Осинниковская местная организация ВОИ- председатель М.П.Круль;
- Осинниковская местная организация ВОС- председатель Т.Н.Машкова;
- филиал Кемеровской областной организации «Союз Чернобыль» председатель В.С. Оплетин.
На базе данного помещения  осуществляется работа клубов  по интересам, проводятся культурно-массовые мероприятия.
Раздел IV. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры на территории Осинниковского городского округа
Данные в  Программе предложения по развитию социальной инфраструктуры Осинниковского городского округа предполагается реализовать с участием бюджетов всех уровней. 
Объемы финансирования Программы за счет средств федерального и областного бюджетов осуществляется в соответствии с Законом  Кемеровской области  «О бюджете Кемеровской области на очередной финансовый год и плановый период».

Ресурсное обеспечение реализации  программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом возможностей её реализации, с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств  при эффективном взаимодействии всех участников  программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла. Список мероприятия на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

Финансирование программы носит прогнозный характер и подлежит  ежегодному уточнению и корректировке в соответствии с утвержденным решением Совета народных депутатов Осинниковского городского округа  «О бюджете муниципального образования - Осинниковский  городской  округ на очередной финансовый год  и плановый период».
Раздел V. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры
Осинниковского городского округа
При реализации Программы ожидаются следующие результаты:

- повышение качества, комфортности и уровня жизни населения Осинниковского городского округа;

- обеспеченность граждан жильём;

- нормативная доступность и обеспеченность объектами социальной инфраструктуры жителей городского округа в сфере образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта;

- сохранение культурно-исторического наследия на территории городского округа.

Целью и задачами оценки эффективности реализации Программы являются выявление соответствия выполнения программных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, установленным в Программе параметрам и нормативам градостроительного проектирования, своевременное выявление и корректировка отклонений от утвержденных целей и задач Программы.

Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляются ежегодно в течение всего срока её реализации и по окончании её реализации, и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий  программы и оценку эффективности реализации  программы.

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения показателей эффективности, установленных методикой.

Оценка эффективности реализации  программы осуществляется ежегодно по итогам её исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения её реализации координатором совместно с ответственным исполнителем и соисполнителями.

Оценка эффективности  программы осуществляется с использованием следующих критериев: 

- полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию  программы;

- степень достижения планируемых значений показателей  программы.

Раздел VI. Предложения по совершенствованию нормативно–правового и информационого обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры на территории Осинниковского городского округа в целях обеспечения возможности реализации предлагаемых в составе программы 
мероприятий
Совершенствование нормативно – правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Осинниковского городского округа предусматривает следующие мероприятия:

Внесение изменений в Генеральный план Осинниковского городского округа:

- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы;

- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии городского округа, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Развитие информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры связано, в первую очередь, с необходимостью оперативного обеспечения граждан и организаций достоверной, актуальной, юридической значимой информацией о современном и планируемом состоянии территории городского округа в электроном виде, реализацией возможности получить в электроном виде ключевые документы, необходимые для осуществления инвестиционной деятельности по реализации социальных проектов, от разработки градостроительной документации и предоставления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию.

Кроме того, автоматизация процессов предоставления муниципальных услуг в сфере строительства позволит сократить истинные сроки инвестиционного цикла в строительстве от  предоставления земельного участка до ввода в эксплуатацию, улучшить функционирование и воздействие органов местного самоуправления не только между собой, но и с органами исполнительной власти Кемеровской области при осуществлении градостроительной деятельности и предоставлении муниципальных услуг.

Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования –Осинниковский  городской округ на  2016-2025 годы» подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования –Осинниковский  городской округ.

Раздел VII. Организация контроля за реализацией программы
Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме исполнительной власти городского округа.

Общее  руководство программой осуществляет директор программы - заместитель Главы городского округа по социальным вопросам, в функции которого в рамках реализации Программы входит:

- определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы;

- утверждение  Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа;

- контроль  хода  реализации  Программы  комплексного развития социальной инфраструктуры  городского округа;

- рассмотрение и утверждение предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы

- рассмотрение  проектов программ городского округа по приоритетным направлениям программы.

Оперативные функции по реализации  Программы осуществляют штатные сотрудники администрации городского округа под руководством Главы Осинниковского городского округа. 
Глава Осинниковского  городского округа:
- рассматривает и утверждает план мероприятий, объёмы их финансирования и сроки реализации;

- выносит заключения о ходе выполнения Плана, рассматривает предложения по внесению изменений по приоритетности отдельных программных направлений и мероприятий;

- взаимодействует с  областными органами исполнительной власти по включению предложений городского округа в  областные целевые программы;

-   осуществляет контроль  за выполнением годового плана действий и подготовка отчетов о его выполнении;

- осуществляет руководство по:

- составлению ежегодного плана действий по реализации Программы;

- реализации мероприятий Программы городского округа.

Раздел VIII. Механизм обновления программы
Обновление программы производится:

- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий;

- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии городского округа, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Внесение изменений в Программу производится по итогам годового отчета о реализации программы, проведённого общественного обсуждения, по предложению заинтересованных лиц.

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя.

По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

Раздел IX. Заключение
Реализация программы строится  на сочетании функций, традиционных для органов управления городским округом (оперативное управление функционированием и развитием систем городского округа), и новых (нетрадиционных) функций: интеграция субъектов, ведомств, установления между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс развития новых субъектов (например, других муниципальных образований, поверх административных границ), целенаправленного использования творческого, культурного, интеллектуального, экономического потенциала городского округа.

Социальная стабильность и экономический рост в городском округе в настоящее время могут быть обеспечены только с помощью продуманной целенаправленной социально-экономической политики. И такая политика может быть разработана и реализована через программу комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа.

Переход к управлению городского округа через интересы благосостояния населения, интересы экономической стабильности и безопасности, наполненные содержанием и выраженные в форме программных мероприятий, позволяет обеспечить социально-экономическое развитие, как отдельных поселений, так и муниципального образования в целом.

Разработка и принятие программы развития городского округа позволяет закрепить приоритеты социальной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые для её реализации механизмы, позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров городского округа, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятельности на его территории.

Управляющий делами -

руководитель аппарата
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