Перечень мероприятий регионального проекта

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»,

предусматривающий участие муниципальных образований Кемеровской области

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации** | | **Наименование муниципальных образований** | **Условия участия муниципальных образований в мероприятии** | **Комментарии** |
| **Начало** | **Окончание** |
| 1. | Формирование муниципальных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда | 01.01.2019 | 01.02.2019 | Городские округа:  Анжеро-Судженский;  Беловский;  Калтанский;  Кемеровский;  Киселевский;  Краснобродский;  Ленинск-Кузнецкий;  Междуреченский;  Мысковский;  Новокузнецкий;  Осинниковский;  Полысаевский;  Прокопьевский;  Тайгинский;  Юргинский.  Муниципальные районы:  Гурьевский;  Кемеровский;  Крапивинский;  Ленинск-Кузнецкий;  Мариинский;  Новокузнецкий;  Прокопьевский;  Промышленновский;  Таштагольский;  Топкинский;  Тяжинский;  Юргинский;  Яйский;  Яшкинский | Наличие на территории муниципального образования многоквартирных жилых домов признанных  до 01.01.2017  в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |  |
| 2. | Представление органами местного самоуправления заявок на финансирование согласно доведенного лимита, подписанных соглашений о предоставлении финансовой поддержки на расселение аварийного жилищного фонда | 01.05.2019 01.05.2020  01.05.2021  01.05.2022  01.05.2023  01.05.2024 | 15.05.2019 15.05.2020  15.05.2021  15.05.2022  15.05.2023  15.05.2024 |
| 3. | Формирование ежемесячных отчетов органами местного самоуправления и представление  в департамент строительства Кемеровской области | 01.07.2019  01.07.2020  01.07.2021  01.07.2022  01.07.2023 | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2024  31.12.2024 |
| 4. | Формирование годовых отчетов органами местного самоуправления и представление  в департамент строительства Кемеровской области | 25.12.2019  25.12.2020  25.12.2021  25.12.2022  25.12.2023  25.12.2024 | 15.01.2020  15.01.2021  15.01.2022  15.01.2023  15.01.2024  15.01.2025 |