Перечень мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»,   
предусматривающий участие муниципальных образований Кемеровской области

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | | **Наименование муниципальных образований** | **Условия участия муниципальных образований в мероприятии** | **Комментарий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Начало** | **Окончание** |
| 1. | Заключение соглашений  с муниципальными образованиями - победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды  в малых городах и исторических поселениях в целях предоставления федеральной поддержки проекта-победителя Кемеровской области,  на территории которой расположены муниципалитеты – победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах  и исторических поселениях,  в соответствующем году  о предоставлении федеральной поддержки проектов-победителей | 01.12.2018 | 01.02.2019 | Гурьевский муниципальный район (Салаирское городское поселение) | Постановление Правительства РФ  от 07.03.2018 № 237 | Победителем 2018 года стало Салаирское городское поселение (благоустройство парка культуры и отдыха им. Д. Попова).  В настоящее время с данным МО заключено соглашение от 17.12.2018 № 1  о предоставлении финансовой помощи,  из федерального бюджета, в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ для реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения «Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды». А также составлен график выполнения муниципальными образованиями мероприятий по благоустройству парка культуры и отдыха им. Д. Попова,  со сроками выполнения по каждому этапу |
| 2. | В муниципальных образованиях Кемеровской области при необходимости осуществляется актуализация порядка проведения рейтингового голосования | 01.12.2019  01.12.2020 | 01.02.2020  01.02.2021 | Кемеровский и Новокузнецкий городские округа | Постановление Правительства РФ  от 16.12.2017 № 1578 | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.12.2017 № 1578 было принято решение провести рейтинговое голосование на территории Кемеровского и Новокузнецкого городских округов |
| 3. | Сформированы мероприятия по цифровизации городского хозяйства «Умный город» для реализации в Кемеровской области | 01.01.2019 | 31.03.2019 | Междуреченский, Кемеровский и Новокузнецкий городские округа | Протокол Минстроя РФ № 50-ПРМ/АЧ  от 28.01.2019 | В соответствии с протоколом Минстроя РФ № 50-ПРМ/АЧ от 28.01.2019 было принято решение, что в ведомственном проекте "Умный город" примут участие Междуреченский, Кемеровский и Новокузнецкий городские округа |
| 4. | Сбор предложений от населения по общественным территориям  для общественных обсуждений  в муниципальных образованиях для включения объектов  в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021 | 15.02.2019  15.02.2020  15.02.2021 | 31 муниципальное образование  (не входят Прокопьевский, Новокузнецкий и Чебулинский муниципальные районы) | Постановление Коллегии АКО  от 26.12.2018 № 621, Постановление правительства РФ  от 09.02.2019 № 106 | Согласно постановлению Коллегии АКО  от 26.12.2018 № 621 в 2019 году  31 муниципальное образование является получателем субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды. Постановление правительства РФ  от 09.02.2019 № 106 регламентирует правила предоставления и распределения субсидии в 2019 году |
| 5. | По итогам общественных обсуждений в муниципальных образованиях осуществляется актуализация действующих государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в соответствующем году | 02.03.2019  02.03.2020  02.03.2021 | 31.03.2019  31.03.2020  31.03.2021 |
| 6. | Заключение соглашений  с муниципальными образованиями на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды | 01.04.2019  01.04.2020  01.04.2021 | 20.04.2019  20.04.2020  20.04.2021 |
| 7. | Заключение муниципальных контрактов (договоров)  на выполнение работ  по благоустройству в местах массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.), предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в соответствующем году | 01.04.2019  01.04.2020  01.04.2021 | 31.11.2019  31.11.2020  31.11.2021 |