Перечень мероприятий регионального проекта

«Информационная безопасность»,

предусматривающий участие муниципальных образований Кемеровской области

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации** | | **Наименование муниципальных образований** | **Условия участия муниципальных образований в мероприятии** | **Комментарии** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Начало** | **Окончание** |
| 1. | Формирование и утверждение исполнительными органами государственной власти Кемеровской области и органами местного самоуправления планов работ по аттестации  в соответствии с требованиями нормативных документов Федеральной службы по техническому и экспортному контролю к государственным информационным системам. Представление утвержденных планов в отдел по защите информации Администрации Кемеровской области | 01.06.2019 | 31.07.2019 | Обязательное участие всех муниципальных образований Кемеровской области |  |  |
| 2. | Внесение изменений в правовые акты исполнительных органов государственной власти Кемеровской области и органов местного самоуправления, в том числе в сфере организации делопроизводства и документооборота, а также устанавливающие требования к элементам информационно-технологической инфраструктуры государственных органов  или органов местного самоуправления, в проектную  и эксплуатационную документацию на информационные системы, операторами либо государственными заказчиками  по созданию, развитию и обеспечению функционирования которых являются государственные органы или органы местного самоуправления, в части исключения из указанных правовых актов и документов положений, связанных с использованием конкретных наименований производителей, являющихся правообладателями иностранного офисного программного обеспечения, торговых наименований иностранного офисного программного обеспечения, проприетарных шрифтов, принадлежащих компаниям - правообладателям иностранного офисного программного обеспечения и (или) иным иностранным компаниям, а также форматов (расширений), применяемых  для создания и сохранения электронных документов  и используемых в иностранном офисном программном обеспечении | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| 3. | Реализация исполнительными органами государственной власти Кемеровской области и органами местного самоуправления планов работ по аттестации государственных информационных систем | 01.08.2019 | 31.12.2021 | Обязательное участие всех муниципальных образований Кемеровской области |  |  |